# SistemaRural-PE — Avance del desafío (Evaluación Parcial, semana 6)

| Título del desafío | SistemaRural-PE: Diseño de software multiparadigma para la gestión de establecimientos de salud en zonas rurales del Perú |
| --- | --- |
| Curso | Lenguajes de Programación (UAIN1288P) |
| Tipo de entregable | Avance del desafío — Evaluación Parcial (EP), hasta semana 6 |
| Institución del caso aplicado | Puesto de Salud Mushit — distrito de Chugay, provincia Sánchez Carrión, La Libertad |
| Integrante 1 | Fabrizio [completar apellido] |
| Integrante 2 | [Nombre completo] |
| Integrante 3 | [Nombre completo] |
| Integrante 4 | [Nombre completo] |
| Integrante 5 | [Nombre completo] |

# 1. Definición y delimitación del reto

## 1.1 Institución y contexto del problema

El caso aplicado se centra en el Puesto de Salud Mushit, ubicado en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad (categoría I-1). Chugay es uno de los ocho distritos de la provincia, situado a 50 km de Huamachuco, con una población aproximada de 18 000–20 000 habitantes dedicados principalmente a la agricultura, distribuida en 110 centros poblados dispersos sobre 416.31 km² (Wikipedia, s.f.-a).

La brecha digital de la zona está documentada: en 2019, solo el 12.5% de las municipalidades de la provincia de Sánchez Carrión contaba con computadoras funcionales (Instituto Tecnológico de la Producción [ITP], s.f.). Además, la Red de Salud Sánchez Carrión debe desplazar brigadas itinerantes a centros poblados alejados como Cochabamba y Uchubamba para atender a la población dispersa, lo que evidencia la necesidad de un sistema capaz de registrar atenciones tanto en el puesto fijo como en campañas móviles (Gobierno Regional de La Libertad, 2020).

Nota metodológica: los datos distritales citados arriba son públicos y verificables. Los datos operativos específicos del puesto (responsable actual, volumen exacto de atenciones semanales, existencia o no de algún registro digital parcial) no son de acceso público y se tratan en este informe como supuestos razonables — de la misma manera en que el enunciado del desafío trata el caso ilustrativo "Santa Rosa". Se recomienda validarlos con una consulta directa a la Red de Salud Sánchez Carrión antes de la entrega final.

## 1.2 Requisitos funcionales (RF)

- RF1 — Registrar pacientes con datos básicos (documento, nombre, edad, centro poblado, afiliación SIS).

- RF2 — Agendar y gestionar citas médicas evitando duplicidad de horario.

- RF3 — Registrar el historial básico de atenciones por paciente (consultas, vacunas, controles).

- RF4 — Generar reportes de atención (diario/semanal) para la Red de Salud Sánchez Carrión.

- RF5 — Registrar atenciones vinculadas a campañas/brigadas de salud en centros poblados alejados.

## 1.3 Requisitos no funcionales (RNF)

- RNF1 — Operar en modo local/offline, dada la conectividad limitada de la zona (disponibilidad).

- RNF2 — Proteger los datos personales sin exponerlos en texto plano (seguridad / Ley N.° 29733).

- RNF3 — Ofrecer una interfaz usable por personal con conocimientos técnicos básicos (usabilidad).

- RNF4 — Responder en menos de 2 segundos al registrar o consultar un paciente (rendimiento).

## 1.4 Restricciones de diseño

- Uso de herramientas de código abierto: Python 3.x o Java OpenJDK, VS Code.

- Cumplimiento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (consentimiento, finalidad, no texto plano).

- El sistema debe funcionar en equipos de gama baja y sin conexión estable a internet.

- Los datos usados en desarrollo y demostraciones deben ser ficticios; nunca información real de pacientes.

- El formato de reporte debe ser compatible con lo que el puesto remite a la Red de Salud Sánchez Carrión.

## 1.5 Criterios de éxito medibles

- Registrar un paciente en menos de 1 minuto (frente a varios minutos en el cuaderno físico actual).

- Cero citas duplicadas en el mismo horario.

- Generar el reporte semanal en menos de 5 segundos y sin errores de conteo manual.

- 100% de los datos personales almacenados sin texto plano, verificable directamente en el código fuente.

# 2. Planificación y ruta de trabajo del equipo

| Semana | Hito | Responsable(s) |
| --- | --- | --- |
| S1–S2 | Institución elegida; requisitos RF/RNF, restricciones y criterios de éxito definidos | Integrante 1 (Requisitos/Doc.) |
| S3 | Cronograma, roles y comparación de paradigmas cerrados | Todo el equipo |
| S4 | Prototipo de viabilidad (integración multiparadigma) ejecutado, con veredicto | Integrante 3 (Dev.) |
| S5 | Diagnóstico de riesgos y primer ciclo de retroalimentación documentado | Integrante 5 (QA) |
| S6 | Entrega EP (este avance) | Todo el equipo |
| S6–S7 | Diagrama de clases UML completo y patrones de diseño | Integrante 2 (Arquitectura) |
| S7 | Implementación completa (todos los RF/RNF) y pruebas automatizadas | Integrantes 3 y 4 (Dev.) |
| S8 | Informe consolidado, ensayo de sustentación y entrega EF | Todo el equipo |

## 2.1 Roles diferenciados

- Integrante 1 — Levantamiento de requisitos y redacción/consolidación del informe.

- Integrante 2 — Arquitectura del sistema y modelado UML.

- Integrante 3 — Desarrollo backend (integración POO + programación funcional).

- Integrante 4 — Desarrollo de la interfaz orientada a eventos e integración general.

- Integrante 5 — Control de versiones (Git), pruebas automatizadas y calidad de código (SOLID/Clean Code).

## 2.2 Dependencias y contingencia

- El diagrama UML (S6–S7) depende de que los requisitos y la selección de paradigmas (S1–S3) estén cerrados.

- La implementación completa (S7) depende del UML aprobado y del veredicto del prototipo de viabilidad (S4).

- Contingencia: si la interfaz orientada a eventos resulta muy costosa en tiempo, se reemplaza por un menú de consola simple, documentando el cambio como riesgo mitigado.

# 3. Fundamentación del enfoque de diseño y selección de paradigmas

| Paradigma | Ventaja | Desventaja | Caso de uso en el sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructurado | Simple para lógica secuencial | No escala con entidades relacionadas | Validaciones puntuales (formato de DNI) |
| Orientado a objetos | Modela naturalmente Paciente/Cita/Atención con herencia y encapsulamiento | Puede ser excesivo para transformar datos simples | Núcleo del sistema (RF1, RF3) |
| Funcional | Ideal para filtrar/transformar colecciones sin efectos secundarios | Poco intuitivo para modelar estado persistente | Reportes y filtros por campaña (RF4, RF5) |
| Orientado a eventos | Responde de forma natural a acciones del usuario en la GUI | Complica el flujo si no está bien estructurado | Formularios e interacción (RNF3) |

Selección justificada: la programación orientada a objetos se emplea como columna vertebral del sistema para modelar las entidades del dominio (RF1, RF3); la programación funcional se aplica en la generación de reportes y en el filtrado de atenciones por campaña (RF4, RF5); y la programación orientada a eventos se reserva para la interfaz gráfica que atiende el requisito de usabilidad (RNF3). Se descarta el paradigma estructurado como enfoque principal por su baja escalabilidad frente a un dominio con múltiples entidades relacionadas, aunque se reconoce su utilidad puntual en validaciones simples. La decisión queda trazada a cinco requisitos concretos del sistema.

# 4. Validación de viabilidad del componente técnico más incierto

El componente identificado como más incierto es la integración de los paradigmas orientado a objetos y funcional sobre las mismas clases de dominio, incluyendo el enmascaramiento de datos personales exigido por la Ley N.° 29733. Se construyó y ejecutó el siguiente prototipo:

from dataclasses import dataclass

from datetime import date

from functools import reduce

class Paciente:

def __init__(self, dni, nombre, edad, centro_poblado):

self.__dni = dni  # encapsulamiento: atributo privado

self.nombre = nombre

self.edad = edad

self.centro_poblado = centro_poblado

def get_dni_enmascarado(self):

# Tratamiento de datos personales (Ley N.29733): nunca texto plano

return self.__dni[:2] + "***" + self.__dni[-2:]

class Atencion:

def __init__(self, paciente, tipo, fecha, campana=None):

self.paciente = paciente

self.tipo = tipo

self.fecha = fecha

self.campana = campana

# Datos de prueba 100% ficticios

pacientes = [

Paciente("12345678", "Juana Ramos", 34, "Cochabamba"),

Paciente("87654321", "Pedro Ishpilco", 61, "Uchubamba"),

Paciente("11223344", "Rosa Chavez", 5, "Chugay Centro"),

]

atenciones = [

Atencion(pacientes[0], "control prenatal", date(2026, 9, 8), campana="Cochabamba"),

Atencion(pacientes[1], "consulta general", date(2026, 9, 9), campana="Uchubamba"),

Atencion(pacientes[2], "vacunacion", date(2026, 9, 9), campana=None),

]

# Programacion funcional: transformacion de colecciones (RF4, RF5)

atenciones_campana = list(filter(lambda a: a.campana is not None, atenciones))

reporte = list(map(

lambda a: f"{a.paciente.get_dni_enmascarado()} | {a.tipo} | brigada: {a.campana}",

atenciones_campana

))

total_campana = reduce(lambda acc, a: acc + 1, atenciones_campana, 0)

Salida real de la ejecución:

=== PRUEBA DE VIABILIDAD: integracion POO + Funcional ===

Total de atenciones registradas: 3

Atenciones ligadas a brigadas itinerantes (filter): 2

Reporte generado con map() sobre la coleccion de Atencion:

- 12***78 | control prenatal | brigada: Cochabamba

- 87***21 | consulta general | brigada: Uchubamba

Verificacion de dato protegido (RNF - Ley 29733):

DNI real (interno, nunca expuesto): [privado]

DNI mostrado en reporte: 12***78

Veredicto: viable. La programación orientada a objetos y la programación funcional se integran sin fricción en Python 3.x, y el enmascaramiento de datos personales funciona correctamente desde el propio diseño de la clase Paciente.

Decisión derivada: se prioriza primero la consolidación del núcleo orientado a objetos y funcional (bajo riesgo, ya validado) y se deja la interfaz orientada a eventos para una etapa posterior, con el menú de consola ya definido como plan de contingencia en caso de restricción de tiempo.

# 5. Diagnóstico de riesgos y autorregulación con retroalimentación

| Riesgo técnico | Acción de mitigación |
| --- | --- |
| La interfaz orientada a eventos consume más tiempo del previsto. | Fallback a menú de consola, ya documentado en el cronograma (sección 2.2). |
| Exposición accidental de datos personales en el código o en las pruebas. | Enmascaramiento obligatorio desde la clase Paciente, ya validado en el prototipo (sección 4). |
| Commits insuficientes en Git antes de la fecha de entrega. | Mínimo un commit por sesión de trabajo del equipo, no solo al cierre del proyecto. |
| Desacuerdos de diseño entre los cinco integrantes. | Documento de decisiones compartido, revisado en cada hito semanal del cronograma. |

Ciclo de retroalimentación documentado: el resultado del prototipo de viabilidad (sección 4) modificó la prioridad original del plan de trabajo — se decidió posponer el desarrollo de la interfaz orientada a eventos y reforzar primero el núcleo de datos. Este ajuste debe quedar registrado como commit o como nueva versión del documento de plan, de modo que sea verificable en el historial del repositorio.

# Referencias

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. El Peruano. https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Gobierno Regional de La Libertad. (2020, 14 de septiembre). Sánchez Carrión: Red de Salud lleva más controles médicos al distrito de Chugay. http://www.regionlalibertad.gob.pe/NOTICIAS/regionales/12580-sanchez-carrion-red-de-salud-lleva-mas-controles-medicos-al-distrito-de-chugay

Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). (s.f.). Sánchez Carrión: Economía, salud, educación, hogares, demografía, gobierno, industrias, I+D y red CITE. https://data-peru.itp.gob.pe/profile/geo/sanchez-carrion

Ministerio de Salud del Perú (MINSA). (2022). Política Nacional de Salud Digital del Perú. MINSA – Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/minsa

DePeru.com. (2026). Establecimientos de Salud - Minsa en la región La Libertad. https://www.deperu.com/salud-nacional/establecimiento-salud-minsa/la-libertad

Wikipedia. (s.f.-a). Distrito de Chugay. En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chugay